Схема получения земельного участка

победителем аукциона

на право аренды или право частной собственности

Схема получения земельного участка

без аукциона

(в том числе для реализации инвестиционного договора)

Схема получения земельного участка

победителем аукциона

на право проектирования и строительства капитальных строений в

г. Бресте

# Text boxes

## Установление границ земельного участка на местности по договору подряда

## (не более 15 рабочих дней)

## Рассмотрение проекта отвода, принятие решения о предоставлении земельного участка местным исполнительным комитетом

## (13 рабочих дней)

## Разработка организацией по землеустройству проекта отвода земельного участка

## (до 1 месяца со дня оплаты работ)

## Заключение договора подряда с организацией по землеустройству на разработку проекта отвода земельного участка

## (3 рабочих дня)

## Подготовка земельно-кадастровой документации для работы комиссии по выбору места размещения земельного участка

## (25 раб. дней со дня оплаты работ)

## Рассмотрение документации на комиссии и утверждение акта выбора земельного участка председателем местного исполнительного комитета

## (10 рабочих дней)

## Регистрация победителем аукциона права аренды (частной собственности)в организации по государственной регистрации и земельному кадастру

## Заключение договора аренды между исполкомом и победителем аукциона

## (2 рабочих дня)

## Утверждение протокола о результатах аукциона

Принятие решения исполкомом о предоставлении земельного участка

(10 рабочих дней)

## Внесение платы за право заключения договора аренды, либо за право частной собственности (10 рабочих дней)

## Проведение проектно-изыскательских работ, согласование и утверждение генплана объекта строительства

## Заключение договора подряда между заинтересованной организацией и организацией по землеустройству

## (3 рабочих дня)

## Рассмотрение в райгорисполкоме поданных документов и подготовка поручения организации по землеустройству подготовить земельно-кадастровую документацию

## (3 рабочих дня)

## Подача в райгорисполком пакета документов в соответствии с пунктом 14 Положения о порядке изъятия и предоставления земельного участка, утвержденного Указом

## Регистрация победителем аукциона права аренды в организации по государственной регистрации и земельному кадастру

## Внесение платы за право заключения договора аренды земельного участка

## (10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении земельного участка)

Заключение договора на реализацию права проектирования и строительства капитального строения, договора аренды земельного участка между городским исполнительным комитетом и победителем аукциона (2 рабочих дня)

## Принятие решения городского исполнительного комитета о предоставлении земельного участка

## (10 рабочих дней)

## Утверждение протокола о результатах аукциона

Оформление проекта отвода земельного участка

(в течении 1 месяца со дня  предоставления генплана объекта строительства)